**Acta de Reunión Nro. 004**

**(con IPD)**

| **Proyecto** | **Proyecto GameOn Network** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lugar** | **Los Granados - IPD** | **Fecha:** | 15/05/2025 |
| **Líder de equipo** | [**SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS**](mailto:sf2022073902@virtual.upt.pe) | | |
| **Participantes** | **Del Equipo de Desarrollo:**   * [**SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS**](mailto:sf2022073902@virtual.upt.pe) * [**GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI**](mailto:gg2022074263@virtual.upt.pe) * [**ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA**](mailto:ac2022074258@virtual.upt.pe) * [**VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI**](mailto:vc2022073903@virtual.upt.pe) * [**JEFFERSON RONALDIHÑO ROSAS CHAMBILLA**](mailto:jr2021072618@virtual.upt.pe)   **Del Equipo de Empresa:**   * **Presidenta del Consejo Regional de Tacna - Lillian Del Rosario Vilca Cruz** | | |
| **AGENDA** | | | |
| En esta semana se enfocó en la finalización e implementación del Módulo de Registro de instalaciones deportivas según el cronograma del proyecto. Se presentaron los avances al equipo del IPD y se establecieron los próximos pasos para el desarrollo del Sistema de Reservas. | | | |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | |
| En la presente sesión se abordaron aspectos relacionados con la implementación del Módulo de Registro del proyecto "GameOn Network" y la planificación para el desarrollo del Sistema de Reservas. Este proyecto tiene como finalidad establecer interconexiones entre deportistas aficionados en la región de Tacna y mejorar la gestión administrativa del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a nivel regional.  **Punto 1:Estado Actual del Proyecto**. Se realizó una revisión del avance del proyecto según el cronograma establecido:   * Se confirmó la finalización exitosa de las fases de Inicio y Elaboración dentro de los plazos previstos. * Se presentó el Módulo de Registro de instalaciones deportivas completado según lo programado (13/05 - 17/05). * Se verificó el cumplimiento de los entregables asociados a esta fase: Sistema de registro de instalaciones deportivas y documentación para administradores.   **Punto 2: Presentación del Módulo de Registro** Se demostró una parte del Módulo de Registro, destacando las siguientes características:   * Interfaz de registro y login: Se mostró el diseño final con opciones de autenticación múltiple y geolocalización integrada. * Sistema de creación de equipos: Se mostró la interfaz para formar equipos deportivos con funcionalidades de invitación y gestión de miembros. * Sistema de Registro de Propietarios e Usuarios.   **Punto 3: Planificación del Sistema de Reservas** Se presentó el plan detallado para el desarrollo del Sistema de Reservas que iniciará el 18/05/2025:   * Arquitectura propuesta para el sistema de reservas en tiempo real * Diseño preliminar del módulo de pagos integrado * Estrategia de implementación para completar el desarrollo en el plazo establecido (7 días) * Plan de pruebas para garantizar la funcionalidad y estabilidad del sistema | | | |
| **EXPLICACIÓN Y COMPROMISOS** | | | |
| **Sobre Punto 1:**   * Realizar ajustes menores en la interfaz administrativa según la retroalimentación recibida * Completar la documentación técnica y de usuario para este módulo * Iniciar la migración de datos desde los sistemas actuales (hojas de cálculo en Excel)   **Sobre Punto 2**.Sistema de Reservas:   * Iniciar el desarrollo según lo programado el 18/05/2025 * Priorizar la implementación del sistema de reservas en tiempo real * Desarrollar el módulo de pagos integrado con múltiples opciones de pago * Establecer el mecanismo de notificaciones para usuarios y administradores   **Sobre Punto** 3.Compromisos adicionales   * Mantener reuniones de seguimiento bisemanal para monitorear el avance * Preparar la integración con Google Maps programada para la semana siguiente * Planificar las pruebas de usuario para validar la usabilidad del sistema de reservas | | | |
| **ANEXOS** | | | |
| **LOGO DEL SISTEMA** | | | |
| **CALIFICACIÓN Y COMPROMISOS** | | | |
| [**SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS**](mailto:sf2022073902@virtual.upt.pe)  **Calificación: 18**  [**GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI**](mailto:gg2022074263@virtual.upt.pe)  **Calificación: 18**  [**ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA**](mailto:ac2022074258@virtual.upt.pe)  **Calificación: 18**  [**VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI**](mailto:vc2022073903@virtual.upt.pe)  **Calificación: 18**  **JEFFERSON ROSAS CHAMBILLA**  **Calificación: 18** | | | |
| **APROBACIÓN (FIRMAS)** | | | |
| [SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS](mailto:sf2022073902@virtual.upt.pe) [ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA](mailto:ac2022074258@virtual.upt.pe)      [GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI](mailto:gg2022074263@virtual.upt.pe) [VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI](mailto:vc2022073903@virtual.upt.pe)    [**JEFFERSON RONALDIHÑO ROSAS CHAMBILLA**](mailto:jr2021072618@virtual.upt.pe) | | | |