**Acta de Reunión Nro. 005**

**(con IPD)**

| **Proyecto** | **Proyecto GameOn Network** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lugar** | **Los Granados - IPD** | **Fecha:** | 22/05/2025 |
| **Líder de equipo** | [**SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS**](mailto:sf2022073902@virtual.upt.pe) | | |
| **Participantes** | **Del Equipo de Desarrollo:**   * [**SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS**](mailto:sf2022073902@virtual.upt.pe) * [**GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI**](mailto:gg2022074263@virtual.upt.pe) * [**ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA**](mailto:ac2022074258@virtual.upt.pe) * [**VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI**](mailto:vc2022073903@virtual.upt.pe) * [**JEFFERSON RONALDIHÑO ROSAS CHAMBILLA**](mailto:jr2021072618@virtual.upt.pe)   **Del Equipo de Empresa:**   * **Presidenta del Consejo Regional de Tacna - Lillian Del Rosario Vilca Cruz** | | |
| **AGENDA** | | | |
| En esta semana se enfocó en el desarrollo del Sistema de Reservas y el inicio de la integración con Google Maps según el cronograma del proyecto. Se presentaron los avances significativos del sistema de reservas, y se establecieron los próximos pasos para completar el desarrollo de perfiles de usuario. | | | |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | |
| En la presente sesión se abordaron aspectos relacionados con la implementación del Sistema de Reservas del proyecto "GameOn Network" y el progreso en la integración con Google Maps. Este proyecto continúa avanzando según lo programado para establecer interconexiones entre deportistas aficionados en la región de Tacna y mejorar la gestión administrativa del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a nivel regional.  **Punto 1:Estado Actual del Proyecto**.Se realizó una revisión del avance del proyecto según el cronograma establecido:   * Se confirmó la finalización exitosa del Módulo de Registro de instalaciones deportivas en la fecha programada (17/05/2025). * Se presentó el avance del 70% del Sistema de Reservas, desarrollado entre el 18/05 - 22/05 (4 de 7 días completados). * Se inició exitosamente la integración con Google Maps programada para el 25/05 - 29/05, con trabajo preliminar comenzado. * Se verificó el cumplimiento de los entregables de la fase de construcción hasta la fecha.   **Punto 2: Presentación del Sistema de Reservas.** Se demostró el progreso del Sistema de Reservas, destacando las siguientes características implementadas:   * Sistema de reservas en tiempo real: Funcionalidad básica operativa con calendario interactivo y disponibilidad en vivo. * Módulo de pagos integrado: Implementación del 60% con pasarelas de pago múltiples (tarjetas, transferencias bancarias). * Sistema de notificaciones: Alertas automáticas para confirmación de reservas y recordatorios implementadas. * Panel de administración: Interfaz para gestión de reservas por parte de los administradores de instalaciones.   **Punto 3: Integración con Google Maps.** Se presentó el plan de implementación para la integración con Google Maps:   * Configuración inicial de API Keys y permisos completada. * Diseño de interfaz para visualización de instalaciones deportivas en mapa interactivo. * Planificación de funcionalidades de geolocalización para búsqueda por proximidad. * Estrategia de implementación para completar en el plazo establecido (25/05 - 29/05). | | | |
| **EXPLICACIÓN Y COMPROMISOS** | | | |
| **Sobre Punto 1:**   * Completar el desarrollo del sistema de reservas para el 24/05/2025 según cronograma. * Finalizar la implementación del módulo de pagos con todas las opciones planificadas. * Realizar pruebas internas de funcionalidad antes de la entrega.   **Sobre Punto 2**.Integración Google Maps:   * Iniciar formalmente el desarrollo el 25/05/2025 según lo programado. * Implementar visualización de instalaciones deportivas en mapa interactivo. * Desarrollar funcionalidad de búsqueda por ubicación y proximidad. * Integrar con el sistema de reservas existente.   **Sobre Punto** 3.Compromisos adicionales   * Mantener reuniones de seguimiento bisemanal para monitorear el avance. * Preparar el inicio del desarrollo del sistema de perfiles programado para el 30/05/2025. * Planificar las pruebas de aceptación del sistema de reservas. * Coordinar con el equipo del IPD para feedback continuo. | | | |
| **ANEXOS** | | | |
| Trello      **LOGO DEL SISTEMA** | | | |
| **CALIFICACIÓN Y COMPROMISOS** | | | |
| [**SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS**](mailto:sf2022073902@virtual.upt.pe)  **Calificación: 18**  [**GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI**](mailto:gg2022074263@virtual.upt.pe)  **Calificación: 18**  [**ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA**](mailto:ac2022074258@virtual.upt.pe)  **Calificación: 18**  [**VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI**](mailto:vc2022073903@virtual.upt.pe)  **Calificación: 18**  **JEFFERSON ROSAS CHAMBILLA**  **Calificación: 18** | | | |
| **APROBACIÓN (FIRMAS)** | | | |
| [SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS](mailto:sf2022073902@virtual.upt.pe) [ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA](mailto:ac2022074258@virtual.upt.pe)      [GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI](mailto:gg2022074263@virtual.upt.pe) [VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI](mailto:vc2022073903@virtual.upt.pe)    [**JEFFERSON RONALDIHÑO ROSAS CHAMBILLA**](mailto:jr2021072618@virtual.upt.pe) | | | |